قرارداد ساخت دستگاه اسلت کانوایر

مستند به رای کمیسیون محترم معاملات عمده سازمان مورخ ........................... اين قرارداد في مابين سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان با کد اقتصادی 411175814537 و شناسه ملی 14000299725 به نمایندگی آقای دکتر علی دهنوی به نشانی اصفهان، خيابان مشتاق سوم، بلوار ارغوانيه، ابتداي بلوار رضوان بعنوان کارفرما از يك طرف و آقای/ شرکت  ......................................... به شناسه ملی ............................... کد اقتصادی ......................... به مدیریت........................... فرزند ....................... . کدملی ..................................... به نشانی اصفهان ........................................................................... کد پستي ............................................ و تلفن ..................................... و تلفن همراه ............................... بعنوان پیمانکار، از طرف ديگر به شرح زير منعقدگردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از : ساخت تعداد 2 دستگاه اسلت کانوایر مورد نیاز خطوط پردازش پسماند کارخانه کود آلی مطابق با  نقشههای پیوست (نقشه ها در قالب يك حلقه CD ارائه میگردد) و دستورالعملهای کارفرما میباشد.

ماده 2 : مدت زمان قرارداد

مدت زمان اجرای این قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد  45 روز کاری میباشد و پیمانکار مکلف به تحویل موضوع قرارداد در مدت مذکور میباشد.

تبصره : در صورتي که پیمانکار به هر علت در انجام هریک از بندهای موضوع قرارداد تأخير نمايد، به ازاي هر روز تأخير مبلغ 5.000.000 ريال بعنوان خسارات به کارفرما پرداخت مينمايد و به علاوه در صورت تأخير بيش از 10 روز، کارفرماحق فسخ قرارداد را بدون نياز به طرح هر گونه دعوي در مراجع قضايي و يا طي تشريفات قضايي خواهد داشت.

ماده 3 : مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد بابت ساخت موضوع قرارداد در ماده 1 برابر قيمت مندرج در فرم پيشنهاد قيمت به ازای هردستگاه .................................. ریال ( ....................................... ریال) و برای کل آن ........................................ ریال  تعیین گردید.

تبصره 1: این قرارداد به هیچ وجه مشمول افزایش قیمت نمیگردد و در خواست هرگونه تعدیل و یا به عبارت دیگر افزایش نرخ پذیرفته نیست.

تبصره 2: کلیه کسورات قانونی از قبیل (بیمه، مالیات و غیره) ناشي از اين قرارداد به عهده پیمانکار میباشد.

تبصره 3: کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده این قرارداد را پس از ارائه فاکتور رسمي و گواهی معتبرثبت‌ نام در نظام مالیات بر ارزش ‌افزوده توسط پیمانکار پرداخت مینماید.

تبصره 4: کاهش یا افزایش حجم قرارداد تا میزان 25% مورد توافق طرفین می‌باشد.

تبصره 5: از هر مرحله پرداخت  الف و ب و ج مذکور در ماده 4 مبلغ 10% بعنوان حسن انجام کار کسر و پس از ارائه مفاصاحساب بیمه مسترد میگردد.

ماده 4 : نحوه پرداخت

الف – 25 % مبلغ قرارداد بصورت پیش پرداخت بنا به درخواست پیمانکار در قبال اخذ ضمانت معتبر بانکی برابر مبلغ پرداختی.

ب  - 30% مبلغ قرارداد بعد از 70% پیشرفت کار و در صورت درخواست پیمانکار و  پس از تائید دستگاه نظارت.

ج  -  30% مبلغ قرارداد پس از تحویل و تست و تائید دستگاه نظارت و تنظيم صورتجلسه تحویل موقت مسترد میگردد.

د- 15% مبلغ قرارداد پس از پایان دوره گارانتی تجهیزات مورد قرارداد و با تایید دستگاه نظارت کارفرما پرداخت می گردد.

ماده 5 : محل اجرای قرارداد

پیمانکار موظف است بخشی از موضوع قرارداد  را در محل کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان واقع در گردنه زینل انجام و تحویل کارفرما نماید.

ماده 6 : تعهدات پیمانکار

- پیمانکار موظف میباشد نقشههای ارایه شده را بررسی کند و در صورت مشاهده مغایرت به کارفرما اطلاع دهد تا رفع مغایرت گردد.

- پیمانکار موظف میباشد ساخت و اصلاح دستگاه اسلت کانوایر را مطابق با نقشههای پیوست انجام دهد.

- پیمانکار موظف میباشد بخشی از ساخت ( اصلاح شاسی دستگاه) را در کارخانه کود آلی انجام دهد.

- پیمانکار موظف میباشد قسمتی از شاسی و بدنه اسلت کانوایر موجود درکارخانه را مطابق نقشهها اصلاح نماید و مابقی اجزا طبق نقشهها ساخته شوند. به همین منظور بازدید و کسب اطلاعات از کارشناسان سازمان ضروری است.

- پیمانکار موظف میباشد در کارخانه اسلت کانوایر را قبل از نصب بصورت کامل مونتاژ و راه اندازی آزمایشی نماید.

- پیمانکار موظف میباشد شاسی و بدنه دستگاه دوم را در محل نصب شده اصلاح نماید.

- خرید رنگ بر عهده پیمانکار بوده و پیمانکار موظف میباشد با هزینه خود  اسلت کانوایر را طبق دستورالعمل رنگ و سند بلاست که به پیوست قرارداد می باشد رنگ آمیزی نماید.

- پیمانکار موظف است بلافاصله بعد از ابلاغ کتبی نسبت به تجهیز کردن کارگاه از قبیل (دستگاههای مورد نیاز، آچار، لباس کار کامل و جوش co2 و موارد مشابه) با هزینه خود اقدام نماید. لازم به ذکر است کلیه هزینه های مواد مصرفی انجام کار نظیر سیم جوش، صفحه سنگ و موارد مشابه بر عهده پیمانکار میباشد.

- پیمانکار موظف میباشد خرید قطعات استاندارد مانند یاتاقانها، بلبیرینگ و موارد مشابه را با تایید ناظر کارفرما خریداری نماید.

- پیمانکار موظف میباشد خرید موتور و گیربکس را مطابق با مشخصات فنی موجود در مدارک فنی کارفرما و تائید وی انجام و تحویل کارفرما نماید.

- پیمانکار موظف میباشد پس از پایان ساخت هر یک از اجزائ دستگاه به کارفرما اطلاع رسانی و تاییدیه کارفرما را اخذ نماید.

- پیمانکارموظف است موضوع قرارداد را طبق نقشهها، مشخصات و اوصاف مورد نظر کارفرما ساخته و تحویل نماید و در صورتی که موضوع قرارداد مطابق و منطبق با نقشهها، مشخصات و اوصاف مذکور نباشد كارفرما از تحويل گرفتن موضوع قرارداد امتناع نموده و حق فسخ قرارداد و دریافت خسارات وارده را دارد.

- اشکالات فنی کار به تشخیص دستگاه نظارت کارفرماکه ناشی از قصور پیمانکار بوده و منجر به تعمیر یا اصلاح یا تعویض قطعات گردد، (حتی پس از نصب و راه اندازی توسط سازمان) طبق ماده 8 متوجه پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید.

- ساعت کار پیمانکار در کارخانه از ساعت7:30 تا 18 با هماهنگی  ناظر کارفرما می باشد.

- پیمانکار موظف میباشد قبل از اعلام قیمت از کارخانه و اجزای موجود دستگاه اسلت کانوایر بازدید بعمل آورد و شرح کار در محل کارخانه را بررسی نماید.

- پیمانکارموظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی حمل موضوع قرارداد میباشد و به طور کلی باید کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و یا  آسیب رسیدن به اشخاص ثالث در هنگام حمل موضوع قرارداد اتخاذ نماید.

- پیمانکارموظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و رعایت آئین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مربوطه و الزامات ایمنی و بهداشتی بوده و به‌طورکلی باید کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن هرگونه خسارت و آسیب به ماشین‌آلات و تأسیسات و عرصه و اعیان موضوع محل انجام کار اتخاذ نماید. استفاده از وسایل ایمنی در کارگاه اجباری است، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور پیمانکار و کارکنان وی، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران (اشخاص ثالث) دچار سانحه شوند یا هرگونه خسارتی به کارفرما و کارکنان کارفرما وارد گردد، كليه مسئوليت و عواقب آن به عهده پیمانکار است و پيمانكار موظف به جبران کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی میباشد. کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت و همچنین کارفرما هیچ‌گونه تعهدی در قبال سرقت و یا مفقود شدن اموال یا ابزار پیمانکار ندارد.

- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و مکلف است کلیه کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و می‌بایست کارگاه را در مقابل کلیه حوادث بیمه مسئولیت و حوادث نماید تا در صورت بروز هرگونه حادثه بتواند استفاده نماید. لازم به ذکر است کارفرما در این خصوص هیچ‌گونه تعهدی نداشته و نخواهد داشت و پیمانکار متعهد است که کارفرما را در قبال هرگونه ادعای خسارت و دعاوی مربوطه مصون بدارد.

تبصره یک: پیمانکار موظف است پس از عقد قرارداد مدارك دال بر بيمه تكميلي (حوادث، مسئوليت) خود را به کارفرما ارائه نمايد.

تبصره دو: حق بيمه موضوع قرارداد طبق ضوابط سازمان تأمين اجتماعي کلاً به عهده پیمانکار بوده و در اين خصوص مطابق با ضوابط ماده 38 قانون تأمين اجتماعي با پیمانکار رفتار خواهد شد.

- پیمانکار متعهد است کليه قوانين و دستورالعملها و مقررات مربوط به ايمني و حفاظت فني و بهداشت كار را با توجه به موضوع قرارداد را رعايت كند و در صورت عدم رعايت مشمول كليه خسارات خواهد بود.

- پیمانکار در خصوص تامین اقلام و تجهیزات فردی نظیر لباس کار، کلاه ایمنی، ماسک، عینک، روبند جوشکاری، کفش کار و سایر موارد مشابه جهت نیروی انسانی خود مسئول میباشد. بدیهی است در صورت بروز هرگونه حادثه پیمانکار مسئول کلیه عواقب آن خواهد بود.

- پیمانکار و عوامل آن موظف به رعايت مقررات و شئون اداري سازمان(کارفرما) و قوانين و آئین‌نامه‌ها وکلیه دستورالعمل‌های ابلاغی توسط کارفرما و قوانين و مقررات و اطلاعیه‌های زیست‌محیطی مرتبط با موضوع قرارداد می‌باشد.

- پیمانکار بدون هماهنگي كتبي و موافقت با کارفرما حق واگذاري كل يا بخشي از موضوع قرارداد را به هر نحوی به غير ندارد.

- هزینه تجهیز کارگاه بر عهده پیمانکار بوده و در این خصوص پیمانکار موظف به رعایت کلیه مسائل استاندارد و قانونی نظیر بیمه مسئولیت و حوادث و غیره میباشد.

- کلیه هزینه های حمل و نقل قطعات و تجهیزات مورد قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است موضوع قرارداد را در محل کارخانه کود آلی  تحویل کارفرما نماید.

ماده 7 : تعهدات کارفرما:

- ارایه نقشه های (دیتیل ) ساخت دستگاه به پیمانکار.

تبصره: پیمانکار حق استفاده از نقشهها در سایر فعالیتهای خود را ندارد و  در صورت مشخص شدن این مورد، حق هر گونه اقدام قضایی برای کارفرما وجود خواهد داشت.

- در اختیار قراردادن قسمت هایی از شاسی و بدنه اسلت به پیمانکار

- کنترل کردن مراحل ساخت دستگاه

- در اختیار قراردادن محلی در کارخانه به پیمانکار جهت اصلاح و مونتاژ دستگاه به همراه آب و برق.

ماده 8 : گارانتي

دستگاه هاي موضوع قرارداد به مدت یکسال از تاريخ تحويل موقت، گارانتي پیمانکار ميباشد و چنانچه در مدت مذکور عيب و نقصي چه ظاهري و چه مخفي در دستگاه مشاهده گردد، با درخواست کتبي کارفرما بصورت رايگان ظرف مدت 48 ساعت توسط پیمانکار رفع خواهد شد. در غیر اینصورت عیوب راسا توسط کارفرما برطرف و هزينه هاي آن با 30% ضریب بالاسری از محل سپرده ضمانت گارانتی موضوع بند د ماده 4 قرارداد كسر و به نامبرده ابلاغ میگردد. در این صورت پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

ماده 9 : تضمین انجام تعهدات

سپرده تضمين حسن انجام معاملات به ميزان 5% مبلغ قرارداد، هنگام عقد قرارداد بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب سپرده شماره 0201110495007 نزد بانك ملي شعبه غدير اصفهان (كد 3059) بنام سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان از پيمانكار دريافت خواهد شد. سپرده ياد شده بعد از تحويل موقت موضوع قرارداد آزاد و مسترد خواهد شد.

لازم به توضیح است در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، کارفرمامجاز به برداشت مبلغ مورد مطالبه از سپرده ذکرشده بدون هیچ‌گونه تشریفاتی (قضایی، اداری و غیره) خواهد بود. بدیهی است در صورتی که خسارات وارده به کارفرما بیش از تضامین و یا مطالبات پیمانکار باشد، حق مطالبه و طرح دعوی در مراجع قضایی جهت دریافت خسارات وارد برای کارفرما محفوظ میباشد.

ماده 10 : ناظر قرارداد

نظارت بر اجرای مفاد و تعهدات این قرارداد با معاونت فنی و پردازش سازمان میباشد.

ماده 11 : رفع اختلافات احتمالي

در صورت وجود هر گونه اختلافات ناشي از موارد پيش بيني نشده و يا موارد ديگر ابتدا موضوع بصورت دوستانه و با معرفي يک نفر از طرف کارفرما و يک نفر از طرف پیمانکار حل و فصل و در غير اينصورت مورد اختلاف مطابق با ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری براي حل و فصل اختلاف اقدام خواهد شد.

ماده 12 : موارد فسخ قرارداد

1- عدم انجام تعهدات مطرح شده در قرارداد يا تأخير در انجام موضوع قرارداد در طول مدت مندرج در ماده 2 قرارداد توسط پیمانکار.

2-  هرگاه کارفرما تشخيص دهد كه پیمانکار قادر به تحویل موضوع قرارداد نميباشد با اعلام کتبي به پیمانکارنسبت به فسخ قرارداد اقدام مینماید و کلیه پرداختیها به انضمام خسارات وارده از محل تضمین یا سایر مطالبات وی اخذ خواهد شد. همچنین پیمانکار موظف است کلیه متریال تحویل گرفته را به کارفرما عودت نموده و در صورتی که از این محل خسارتی به کارفرما وارد شده باشد از محل تضمین وی، خسارت وارده با بالا سری 30% جبران خواهد شد.

3-هرگاه ثابت شود كه پیمانکار براي تحصيل قرارداد به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش يا هدايائي داده است، يا آنها يا واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است.

4- واگذاري قرارداد به شخص ثالث ديگر.

تبصره : در صورت فسخ قرارداد به علت هریک از شرایط فوق مطابق با ذیل ماده 9 قرارداد اقدام خواهد شد.

ماده 13 : محل اقامت

اقامتگاه طرفين همان است که در مقدمه اين  قرارداد  ذکر شده است و در صورت تغيير بايد کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانيده شود و مادامي که به ترتيب فوق عمل نشود ارسال نامه يا اخطار به اقامتگاه طرفين ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

اين قرارداد در 32 ماده و با توجه به ماده 10 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در سه نسخه تهيه و به امضاء طرفين رسيده است که هر نسخه حکم واحد را دارد.

کارفرما                                                                                             فروشنده

سازمان مدیریت پسماند                                                                  ...................................

علی دهنوی                                                                             ..................................